

*[A figura a cima serve de modelo para templates. Para clientes, alterar com a marca do cliente]*

TAP - Termo de Abertura de Projeto

Versão <1.0>

<AGP> - <Agenda Escolar Pessoal>

Histórico de Revisões

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 17/09/2024 | 1.0 | Criação inicial do documento | Pedro Lemos Flores do Prado |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

SUMÁRIO

[1. Introdução 4](#_Toc485810484)

[1.1. Referências 4](#_Toc485810485)

[2. Objetivos do Projeto 4](#_Toc485810486)

[3. SOLICITANTE 4](#_Toc485810487)

[4. Premissas 4](#_Toc485810488)

[5. Restrições 4](#_Toc485810489)

[5.1. Requisitos Regulamentares e Estatutários 4](#_Toc485810490)

[6. Escopo 5](#_Toc485810491)

[6.1. Exclusões do escopo do projeto 5](#_Toc485810492)

[7. Envolvidos no Projeto 5](#_Toc485810493)

[7.1. Equipe Técnica 5](#_Toc485810494)

[7.2. Equipe do Cliente 5](#_Toc485810495)

[7.3. Infra-Estrutura 5](#_Toc485810496)

[8. Riscos iniciais 5](#_Toc485810497)

[9. EXPECTATIVA DE INÍCIO DO PROJETO 6](#_Toc485810498)

[10. custos iniciais estimados 6](#_Toc485810499)

[11. observações 6](#_Toc485810500)

# Introdução

Este documento tem por objetivo de oficializar a abertura do projeto AGP, Agenda Escolar Pessoal.

## Referências

* Visão do Projeto – v1
* Modelo de Caso de Uso – v1
* Especificações de Requisitos – v1
* Glossário – v1
* Ata da reunião do dia 17/09/2024

# Objetivos do Projeto

A AGP é uma solução completa para gerenciar a vida acadêmica. Com ela, alunos podem visualizar matérias e atividades enviadas por professores, onde podem acompanhar prazos e marcar as tarefas como concluídas. Essa ferramenta tem como objetivo otimizar o tempo dos alunos, reduzir o risco de esquecimentos e promover uma organização mais eficiente dos estudos.

# SOLICITANTE

O seguinte projeto foi solicitado por alunos do Instituto Federal de São Paulo que estavam tendo muito trabalho ao gerenciar suas vidas acadêmicas e necessitavam de uma solução que os auxiliasse nessa questão.

# Premissas

* Alunos e professores poderão realizar cadastro e login na plataforma
* Apenas professores poderão realizar o cadastro de matérias e atividades
* Alunos poderão visualizar as atividades pendentes e marcá-las como concluídas

# Restrições

* O prazo para entrega do projeto é 12/11/2024.

## Requisitos Regulamentares e Estatutários

Inexistência de requisitos regulamentares e estatuários

# Escopo

* Cadastro e Login de Alunos e Professores
* CRUD de atividades e matérias pelos professores
* Visualização das matérias e atividades pelos alunos
* Marcação das atividades como concluídas pelos alunos

## Exclusões do escopo do projeto

Nenhuma atividade será realizada fora do escopo de trabalho por enquanto.

# Envolvidos no Projeto

## Equipe Técnica

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Função/Papel** | **Alocação no Projeto** |
| Pedro Lemos Flores do Prado | Scrum Master | Durante todo o projeto |
| André Rodrigues Lourenço | Product Owner | Durante todo o projeto |
| Gustavo Henrique de Camargo | Desenvolvedor | Durante todo o projeto |
| Victor Augusto Sampaio Precoma | Desenvolvedor | Durante todo o projeto |

## Infra-Estrutura

Para a iniciação do projeto, será necessário um ambiente de desenvolvimento próprio para o projeto, a iniciação de um servidor, o uso de um banco de dados próprio para o projeto e o uso de ferramentas para o desenvolvimento.

# Riscos iniciais

Atrasos na entrega do projeto no prazo inicialmente esperado para realização e a falta de entregáveis nesta data limite são riscos que podem ocorrer durante a elaboração do projeto

# EXPECTATIVA DE INÍCIO DO PROJETO

A data prevista para iniciação do projeto é dia 18/09/2024.

# custos iniciais estimados

Não existem custos ou gastos estimados para criação e desenvolvimento do projeto AGP neste momento.

# observações

Nenhuma observação para apontar.

***Salto, 17 de setembro de 2024***

|  |
| --- |
| *Pedro Lemos F. Prado*  **Pedro Lemos Flores do Prado**  Responsável Técnico |